# Plano de Inspeção – Try-Out de Produção

28/10/2025, 09:41:15

Projeto: [Nome do Projeto]Versão: [0.1]Data: [DD/MM/AAAA]Responsável: [Nome do Responsável]

## Sumário

1. Objetivos

2. Escopo

3. Referências Normativas

4. Equipe & Responsabilidades

5. Cronograma Resumido

6. Plano de Amostragem

7. Checklists de Inspeção7.1. Materiais & Componentes7.2. Processo (temperatura, torque, tempo de ciclo)7.3. Dimensional (com paquímetro, CMM)7.4. Funcional/Testes elétricos7.5. Estética/Acabamento (listra, cor, brilho)

8. Equipamentos de Medição

9. Aceitação & Critérios de Rejeição

10. Plano de Ação para Não-Conformidades

11. Relato & Dashboard

12. Matriz de Riscos

13. Anexos

## 1. Objetivos

Garantir a conformidade do lote piloto (try-out) com os requisitos de engenharia, especificações técnicas e padrões de qualidade estabelecidos (CERTIFICAÇÕES), minimizando riscos para a produção em massa.

## 2. Escopo

Este plano de inspeção abrange o try-out de produção do seguinte:

- Produto: [Nome do Produto]

- Fábrica: [Nome da Fábrica]

- País: [País]

- Período Estimado: [DD/MM/AAAA - DD/MM/AAAA]

- Volume de Try-Out: [50–200 unidades]

## 3. Referências Normativas

Este plano de inspeção faz referência às seguintes normas e requisitos:

- ISO 2859-1: Procedimentos de amostragem para inspeção por atributos - Parte 1: Planos de amostragem indexados por limite de qualidade de aceitação (LQA) para inspeção lote a lote.

- ISO 9001: Sistemas de gestão da qualidade – Requisitos.

- EN/IEC Aplicáveis: [Especificar Normas EN/IEC Aplicáveis ao Produto, ex: EN 60335-1, IEC 60950-1].

- Requisitos de Cliente: [Especificar Documentos de Requisitos do Cliente].

## 4. Equipe & Responsabilidades

- Engenheiro de Qualidade Local: [Nome] – Responsável pela execução e supervisão das inspeções, coleta de dados e análise inicial de não-conformidades.

- Inspetor Terceirizado: [Nome da Empresa/Inspetor] – Apoio na execução das inspeções, coleta de dados conforme plano.

- Gerente de Projeto (Brasil): [Nome] – Responsável pela gestão global do projeto, tomada de decisão sobre não-conformidades e comunicação com o cliente.

## 5. Cronograma Resumido

- Fase 1: Pré-Produção e Preparação da Fábrica: [DD/MM/AAAA - DD/MM/AAAA]

- Verificação de ferramentas, jigs e fixtures.

- Treinamento da equipe de produção.

Fase 2: Execução do Pilot Run (Try-Out): [DD/MM/AAAA - DD/MM/AAAA]

- Produção do lote piloto e coleta de dados.

Fase 3: Análise de Dados e Reporte de Não-Conformidades: [DD/MM/AAAA - DD/MM/AAAA]

- Revisão dos resultados da inspeção e identificação de desvios.

Fase 4: Implementação de Correções e Validação: [DD/MM/AAAA - DD/MM/AAAA]

- Ações corretivas na linha de produção ou ferramental.

Fase 5: Liberação para Mass Production: [DD/MM/AAAA]

- Aprovação formal para o início da produção em volume.

## 6. Plano de Amostragem

- Tipo de Inspeção: Inspeção por Atributos.

- Nível de Inspeção: Nível Geral II (para inspeção normal).

- AQL (Acceptable Quality Limit):

- Defeitos Críticos: 0.0%

- Defeitos Maiores: 2.5%

- Defeitos Menores: 4.0%

Norma de Referência: ISO 2859-1.

Cálculo de Cp/Cpk:

- Meta: Cpk ≥ 1,33 (para características críticas e chave).

- Frequência: Coleta de dados [frequência, ex: a cada 10 peças] para cálculo e monitoramento de Cp/Cpk das características dimensionais críticas e do processo.

## 7. Checklists de Inspeção

### 7.1. Materiais & Componentes

| Item | Descrição/Especificação | Fornecedor | Documento de Referência | Conformidade (C/NC) | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Material / Componente 1] | [Fornecedor A] | [Certificado, Ficha Técnica] | [C/NC] |  |
| 2 | [Material / Componente 2] | [Fornecedor B] | [Certificado, Ficha Técnica] | [C/NC] |  |
| … | … | … | … | … | … |

### 7.2. Processo (temperatura, torque, tempo de ciclo)

| Item | Parâmetro do Processo | Faixa de Tolerância | Valor Medido | Frequência de Medição | Conformidade (C/NC) | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Temperatura de Moldagem] | [Min] - [Max] ºC | [Valor] | [A cada X ciclos] | [C/NC] |  |
| 2 | [Torque de Aperto] | [Min] - [Max] Nm | [Valor] | [A cada X peças] | [C/NC] |  |
| … | … | … | … | … | … | … |

### 7.3. Dimensional (com paquímetro, CMM)

| Item | Característica Dimensional | Referência no Desenho | Tolerância (Min-Max) | Valor Medido | Ferramenta | Conformidade (C/NC) | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Dimensão X] | [Ref. Desenho 1] | [Min] - [Max] mm | [Valor] | [Paquímetro] | [C/NC] |  |
| 2 | [Dimensão Y] | [Ref. Desenho 2] | [Min] - [Max] mm | [Valor] | [CMM] | [C/NC] |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

### 7.4. Funcional/Testes elétricos

| Item | Teste Funcional/Elétrico | Critério de Aceitação | Resultado (Passa/Falha) | Conformidade (C/NC) | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Teste de Tensão] | [Valor Nominal] ± [Tolerância] | [Passa/Falha] | [C/NC] |  |
| 2 | [Teste de Acionamento] | [Funcionamento Liso] | [Passa/Falha] | [C/NC] |  |
| … | … | … | … | … | … |

### 7.5. Estética/Acabamento (listra, cor, brilho)

| Item | Aspecto Estético/Acabamento | Critério de Aceitação | Resultado (Passa/Falha) | Conformidade (C/NC) | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Cor do Material] | [Padrão de Cor X] | [Passa/Falha] | [C/NC] |  |
| 2 | [Ausência de Rebarbas] | [Superfície Lisa] | [Passa/Falha] | [C/NC] |  |
| … | … | … | … | … | … |

## 8. Equipamentos de Medição

Todos os equipamentos de medição utilizados nas inspeções devem estar devidamente calibrados e com certificados válidos.

| Equipamento | Número de Identificação | Status de Calibração | Próxima Calibração | Certificado (Anexo) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Paquímetro] | [ID 001] | [Calibrado] | [DD/MM/AAAA] | [Anexo A.1] |
| [Micrômetro] | [ID 002] | [Calibrado] | [DD/MM/AAAA] | [Anexo A.2] |
| … | … | … | … | … |

## 9. Aceitação & Critérios de Rejeição

O lote de try-out será avaliado com base na classificação dos defeitos e nos limites de AQL definidos na Seção 6.

- Defeitos Críticos (CR): Falhas que tornam o produto inseguro, não-funcional ou que violam regulamentações.

- Critério: 0 Defeitos (AQL 0.0%). Qualquer CR resulta na rejeição do lote.

Defeitos Maiores (MA): Falhas que afetam a função principal do produto ou sua usabilidade.

- Critério: AQL 2.5%. Lotes com número de MA acima do limite de aceitação serão rejeitados.

Defeitos Menores (MI): Falhas que são desvios das especificações, mas não comprometem a função principal.

- Critério: AQL 4.0%. Lotes com número de MI acima do limite de aceitação serão rejeitados.

Lotes rejeitados exigirão 100% de re-inspeção, re-trabalho ou descarte, com a causa raiz investigada e plano de ação implementado.

## 10. Plano de Ação para Não-Conformidades

Para cada não-conformidade identificada durante o try-out, será seguido o processo abaixo, preferencialmente utilizando o formato de relatório 8D:

1. Identificação: Descrição detalhada da não-conformidade, incluindo evidências fotográficas e de medição.

2. Contenção: Ações imediatas para isolar e segregar produtos não-conformes.

3. Correção: Implementação de ações provisórias para corrigir o problema no produto ou processo.

4. Análise de Causa Raiz: Investigação profunda para determinar a(s) causa(s) fundamental(is) do problema (ex: 5 Porquês, Diagrama de Ishikawa).

5. Ações Corretivas: Desenvolvimento e implementação de ações para eliminar a causa raiz e prevenir a reocorrência.

6. Verificação: Confirmação da eficácia das ações corretivas implementadas.

7. Prevenção de Recorrência: Atualização de documentos, treinamento, etc.

8. Reporte: Comunicação e fechamento do problema (relatório 8D).

## 11. Relato & Dashboard

Os resultados do try-out serão compilados em um relatório detalhado e um dashboard de indicadores chave de desempenho (KPIs).

- Relatório de Inspeção: Incluirá descrição do try-out, metodologia, resultados das inspeções, análise das não-conformidades e plano de ação.

- Relatório Fotográfico: Documentação visual das etapas críticas do processo e de quaisquer não-conformidades.

- Dashboard de KPIs:

- Percentual de Defeitos: Agrupado por tipo (crítico, maior, menor).

- Capabilidade do Processo (Cp/Cpk): Para características críticas.

- Lead Time da Inspeção: Tempo total desde o início até o reporte final.

- Status do Plano de Ação: Acompanhamento das não-conformidades.

Frequência: O relatório final será entregue ao final do try-out, com atualizações [frequência, ex: diárias/semanais] durante a execução.

## 12. Matriz de Riscos

Avaliação de riscos potenciais relacionados ao produto e processo, com ações mitigadoras.

| Risco Identificado | Probabilidade (1-5) | Impacto (1-5) | Risco Bruto (P x I) | Ações Mitigadoras | Risco Líquido (P x I) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Risco 1] | [Valor] | [Valor] | [Valor] | [Ação Mitigadora 1] | [Valor] |
| [Risco 2] | [Valor] | [Valor] | [Valor] | [Ação Mitigadora 2] | [Valor] |
| … | … | … | … | … | … |

Escala:

- Probabilidade: 1=Muito Baixa, 2=Baixa, 3=Média, 4=Alta, 5=Muito Alta.

- Impacto: 1=Insignificante, 2=Menor, 3=Moderado, 4=Grave, 5=Catastrófico.

## 13. Anexos

- Diagramas de fluxo de processo do [Nome do Produto].

- Lista de verificação de inspeção em formato Excel ([Referência do Arquivo]).

- Certificados de calibração dos equipamentos de medição.

- Especificações técnicas de materiais e componentes.

- Desenhos técnicos do produto.

- Relatório 8D (template).